CONTROL DE LOS REQUERIMIENTOS EN LA GESTION DE COMPRA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTION DE CRUD DE COMPRA | | | | | |
| RESPONSABLE | | | JEISSON JULIAN RUIZ MEDINA | | |
| Tipo de requerimiento | Descripción del proceso | Duración | Inicio | Fin | Total de horas |
| Funcional | El sistema debe permitir ingresar nuevos productos | 5 DIAS | 10/05/22 08:00 AM | 16/05/22 05:00 PM | 120 HORAS |
| El sistema debe permitir registrar todos los datos primarios de un nuevo producto (nombre, precio, cantidad) además preguntará si desea ingresar más detalles o descripciones acerca del producto | 4 DIAS | 17/05/22 08:00 AM | 20/05/22 05:00 PM | 96  HORAS |
| El sistema debe mostrar una previa visualización del producto para hacer la integración del con inventarios | 2 DIAS | 23/05/22 08:00 AM | 24/05/22 05:00 PM | 48  HORAS |
| El sistema debe permitir realizar las modificaciones necesarias para cada producto si dicho producto lo requiere. | 3 DIAS | 31/05/22 08:00 AM | 2/06/22 05:00 PM | 72  HORAS |
| El sistema debe permitir anular la existencia de un producto. | 3 DIAS | 3/06/22 08:00 AM | 7/06/22 05:00 PM | 72  HORAS |
| El sistema debe permitir actualizar, crear, eliminar proveedores para la actualización de inventario | 2 DIAS | 10/06/22 08:00 AM | 13/06/22 05:00 PM | 48  HORAS |
|
| No funcional | El sistema debe permitir estar integrado con el módulo de inventarios y ventas para optimizar la base de datos | 4 DIAS | 19/05/22 08:00 AM | 24/05/22 05:00 PM | 96  HORAS |
| El sistema debe permitir alertar cuando este ingresando valores negativos (cantidades y valores) | 3 DIAS | 26/05/22 08:00 AM | 30/05/22 05:00 PM | 72  HORAS |
| El sistema debe permitir alertar cuando esté realizando procedimientos no autorizados | 3 DIAS | 31/05/22 08:00 AM | 2/06/22 05:00 PM | 72  HORAS |
| Total de duración: 29 DIAS | | |  |  | 696 HORAS |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTION DE DISEÑO DE COMPRA | | | | | |
| RESPONSABLE | | | JEISSON JULIAN RUIZ MEDINA | | |
| Tipo de requerimiento | Descripción del proceso | Duración | Inicio | Fin | Total de horas |
| Funcional | El sistema debe permitir adecuarse a la pantalla definida por cada equipo | 2 DIAS | 10/05/22 08:00 AM | 11/05/22 05:00 PM | 48  HORAS |
| El sistema debe permitir botones necesario para navegar (siguiente, cancelar, eliminar, agregar, actualizar) | 5 DIAS | 20/05/22 08:00 AM | 26/05/22 05:00 PM | 120  HORAS |
| El sistema debe permitir tener un diseño optimo (html, css, javaScrip, MySql, php) | 7 DIAS | 10/05/22 08:00 AM | 18/05/22 05:00 PM | 128 HORAS |
|
| No funcional | El sistema debe permitir conectarse al hosting para llamar los diferentes archivos y conexión a la base de datos | 5 DIAS | 10/05/22 08:00 AM | 16/05/22 05:00 PM | 120  HORAS |
| El sistema debe permitir hacer copias de seguridad | 5 DIAS | 17/05/22 08:00 AM | 23/05/22 05:00 PM | 120  HORAS |
|  |  |  |  |  |
| TOTAL DE DURACION: 24 DIAS | |  |  |  | 576 HORAS |