|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTION DE CRUD DE USUARIO | | | | | |
| RESPONSABLE | | | LISETH MAYERLY CONTRERAS DELGADO | | |
| Tipo de requerimiento | Descripción del proceso | Duración | Inicio | Fin | Total de horas |
| Funcional | El sistema debe permitir registrarse (nombre, correo, celular, usuario y contraseña) | 9 DIAS | 14/06/22 08:00 AM | 24/06/22 05:00 PM | 72  HORAS |
| El sistema debe permitir logearse (usuario y contraseña) | 9 DIAS | 27/06/22 08:00 AM | 7/07/22 05:00 PM | 72  HORAS |
| El sistema debe permitir un botón de ayuda parar informar a los diferentes usuarios ya sean administrador o cliente | 9 DIAS | 27/06/22 08:00 AM | 7/07/22 05:00 PM | 72  HORAS |
| El sistema debe permitir al usuario modificar sus datos de ingresos | 9 DIAS | 27/06/22 08:00 AM | 7/07/22 05:00 PM | 72  HORAS |
| No funcional | El sistema debe permitir hacer verificaciones de campos al ingresar (que no tenga null en ningún campo) | 7 DIAS | 8/07/22 08:00 AM | 18/07/22 05:00 PM | 56  HORAS |
| El sistema debe permitir comunicarse con la base de datos para hacer la validación de usuario y contraseña | 6 DIAS | 8/07/22 08:00 AM | 15/07/22 05:00 PM | 48  HORAS |
|  |  |  |  |  |
| Total de duración: 49 DIAS | | |  |  | 392  HORAS |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTION DE DISEÑO DE USUARIO | | | | | |
| RESPONSABLE | | | LISETH MAYERLY CONTRERAS DELGADO | | |
| Tipo de requerimiento | Descripción del proceso | Duración | Inicio | Fin | Total de horas |
| Funcional | El sistema debe permitir adecuarse a la pantalla definida por cada equipo | 5 DIAS | 14/06/22 08:00 AM | 20/06/22 05:00 PM | 40  HORAS |
| El sistema debe permitir botones necesario para navegar (siguiente, cancelar, eliminar, agregar, actualizar) | 7 DIAS | 1/07/22 08:00 AM | 11/07/22 05:00 PM | 56  HORAS |
| El sistema debe permitir tener un diseño optimo (html, css, javaScrip, MySql, php) | 8 DIAS | 21/06/22 08:00 AM | 30/06/22 05:00 PM | 64  HORAS |
|
| No funcional | El sistema debe permitir conectarse al hosting para llamar los diferentes archivos y conexión a la base de datos | 9 DIAS | 14/06/22 08:00 AM | 24/06/22 05:00 PM | 72  HORAS |
| El sistema debe permitir hacer copias de seguridad | 9 DIAS | 27/06/22 08:00 AM | 7/07/22 05:00 PM | 72  HORAS |
|  |  |  |  |  |
| Total de duración: 38 DIAS | | |  |  | 304 HORAS |